عقد توريد خدمات تقنية

تم توقيع هذا العقد بتاريخ 1 أكتوبر 2026 بين كل من:

الطرف الأول: شركة التقنية المتقدمة، ويمثلها المدير العام السيد أحمد خالد، ويشار إليها لاحقاً بـ "الطرف الأول".

الطرف الثاني: مؤسسة الحلول الرقمية الحديثة، وتمثلها المديرة التنفيذية السيدة سارة محمود، ويشار إليها لاحقاً بـ "الطرف الثاني".

اتفق الطرفان على البنود والشروط التالية:

المادة الأولى: موضوع العقد

يلتزم الطرف الثاني بتقديم خدمات تقنية للطرف الأول، وتشمل تطوير نظام لإدارة العقود، وإجراء التحديثات البرمجية، ومعالجة الأخطاء التقنية، وتقديم الدعم الفني للمستخدمين.

تبدأ أعمال المشروع بتاريخ 5 أكتوبر 2026، ويجب تسليم النسخة التشغيلية الأولى بتاريخ 15 يناير 2027.

المادة الثانية: مدة العقد

تبدأ مدة العقد بتاريخ 1 أكتوبر 2026 وتنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2027.

تبلغ مدة العقد الإجمالية 12 شهراً.

يجوز للطرفين تمديد العقد لمدة إضافية قدرها 6 أشهر، من 1 أكتوبر 2027 حتى 31 مارس 2028، بشرط توقيع اتفاق خطي قبل تاريخ انتهاء العقد الأصلي.

المادة الثالثة: قيمة العقد وطريقة الدفع

تبلغ القيمة الإجمالية للعقد 120,000 دولار أمريكي.

يتم دفع قيمة العقد على ثلاث دفعات:

- الدفعة الأولى: 36,000 دولار أمريكي، وتدفع بتاريخ 1 أكتوبر 2026 عند توقيع العقد.

- الدفعة الثانية: 48,000 دولار أمريكي، وتدفع بتاريخ 20 يناير 2027 بعد تسليم النسخة التشغيلية الأولى وقبولها.

- الدفعة الثالثة: 36,000 دولار أمريكي، وتدفع بتاريخ 30 سبتمبر 2027 بعد التسليم النهائي.

يلتزم الطرف الأول بسداد كل دفعة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استحقاقها.

المادة الرابعة: تسليم الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بتسليم النسخة التشغيلية الأولى من النظام بتاريخ 15 يناير 2027.

يتم الاختبار الأولي للنظام خلال الفترة الممتدة من 16 يناير 2027 حتى 31 يناير 2027.

يجب معالجة الملاحظات الناتجة عن الاختبار الأولي قبل تاريخ 15 فبراير 2027.

ويتم التسليم النهائي للمشروع بتاريخ 1 مارس 2027.

المادة الخامسة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- تزويد الطرف الثاني بالمعلومات والبيانات اللازمة قبل تاريخ 10 أكتوبر 2026.

- تعيين شخص مسؤول عن التواصل مع الطرف الثاني اعتباراً من 5 أكتوبر 2026.

- مراجعة النسخة الأولى من النظام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استلامها.

- سداد الدفعات في المواعيد المحددة.

- إرسال الملاحظات المتعلقة بالمشروع خطياً.

المادة السادسة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

- بدء تنفيذ المشروع بتاريخ 5 أكتوبر 2026.

- تسليم النسخة الأولى بتاريخ 15 يناير 2027.

- معالجة أخطاء النسخة الأولى قبل 15 فبراير 2027.

- تسليم النسخة النهائية بتاريخ 1 مارس 2027.

- تقديم الدعم الفني طوال مدة العقد من 1 أكتوبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2027.

- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات.

المادة السابعة: السرية وحماية المعلومات

يتعهد الطرفان بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات والمستندات التي يتم تبادلها أثناء تنفيذ العقد.

يشمل ذلك المعلومات التجارية والمالية والتقنية وبيانات العملاء والمستخدمين.

لا يجوز لأي طرف الكشف عن المعلومات السرية لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

يبقى الالتزام بالسرية سارياً طوال مدة العقد من 1 أكتوبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2027، ويستمر لمدة سنتين بعد انتهاء العقد، أي حتى 30 سبتمبر 2029.

المادة الثامنة: الملكية الفكرية

تنتقل حقوق استخدام البرمجيات والوثائق والمخرجات التي تم تطويرها خصيصاً للطرف الأول إلى الطرف الأول بعد سداد كامل قيمة العقد في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2027.

أما الأدوات والمكتبات البرمجية التي كان الطرف الثاني يمتلكها قبل تاريخ 1 أكتوبر 2026، فتبقى ملكاً للطرف الثاني.

المادة التاسعة: الدعم والصيانة

يلتزم الطرف الثاني بتقديم الدعم الفني والصيانة لمدة 6 أشهر بعد التسليم النهائي.

تبدأ فترة الصيانة بتاريخ 1 مارس 2027 وتنتهي بتاريخ 31 أغسطس 2027.

تشمل الصيانة معالجة الأخطاء البرمجية وإصلاح المشكلات التي تمنع النظام من أداء الوظائف المتفق عليها.

المادة العاشرة: إنهاء العقد

يجوز لأي طرف إنهاء العقد قبل تاريخ 30 سبتمبر 2027 في الحالات التالية:

- إخلال الطرف الآخر بالتزام جوهري من التزاماته.

- عدم معالجة الإخلال خلال 15 يوماً من تاريخ إرسال إشعار خطي.

- توقف أحد الطرفين عن ممارسة نشاطه التجاري.

- اتفاق الطرفين خطياً على إنهاء العقد.

في حال رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد دون وجود إخلال جوهري، يجب إرسال إشعار خطي قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء المطلوب.

مثلاً، إذا أراد أحد الطرفين إنهاء العقد بتاريخ 1 أغسطس 2027، فيجب إرسال الإشعار قبل 2 يوليو 2027.

المادة الحادية عشرة: التأخير

في حال تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال، يجب عليه إرسال إشعار خطي للطرف الأول خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من اكتشاف التأخير.

يقدم الطرف الثاني خطة تصحيحية خلال 7 أيام من تاريخ الإشعار.

المادة الثانية عشرة: القوة القاهرة

في حال وقوع حدث خارج عن السيطرة المعقولة للطرفين، يجب على الطرف المتأثر إبلاغ الطرف الآخر خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من وقوع الحدث.

إذا استمرت حالة القوة القاهرة لأكثر من 60 يوماً متتالياً، يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء العقد خطياً.

المادة الثالثة عشرة: حل النزاعات

يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع عن طريق التفاوض المباشر.

يبدأ التفاوض خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ إرسال إشعار النزاع.

إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار، يجوز لأي طرف اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.

المادة الرابعة عشرة: تعديل العقد

لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذا العقد إلا بموجب اتفاق خطي وموقع من الطرفين.

ويصبح أي تعديل نافذاً من التاريخ المحدد في وثيقة التعديل، أو من تاريخ توقيعها إذا لم يتم تحديد تاريخ آخر.

المادة الخامسة عشرة: الإشعارات

يجب إرسال جميع الإشعارات المتعلقة بهذا العقد خطياً.

يعتبر الإشعار مستلماً في تاريخ تأكيد الاستلام.

يجب الاحتفاظ بسجلات الإشعارات لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد انتهاء العقد.

المادة السادسة عشرة: أحكام عامة

يمثل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين.

إذا أصبح أي بند غير قابل للتنفيذ، تبقى بقية بنود العقد سارية.

تم تحرير العقد من نسختين أصليتين بتاريخ 1 أكتوبر 2026، وتسلم كل طرف نسخة أصلية.

التوقيع

الطرف الأول: شركة التقنية المتقدمة

الاسم: أحمد خالد

الصفة: المدير العام

التوقيع: ____________________

تاريخ التوقيع: 1 أكتوبر 2026

الطرف الثاني: مؤسسة الحلول الرقمية الحديثة

الاسم: سارة محمود

الصفة: المديرة التنفيذية

التوقيع: ____________________

تاريخ التوقيع: 1 أكتوبر 2026